                                                                                                                                                      « УТ В Е Р Ж Д А Ю»  :

                                                                                                                                                       Директор ООО  УО                

                                                                                                                                                       « Первый район Плюс»

                                                                                                                                                       __________  Л.Н.Горбунова  

                                                                                    П  Л А Н                               

                    текущего  ремонта  жилого  фонда  ООО  УО « Первый район Плюс»  на 2015год.

	№ п/п
	             Наименование  работ
	Единица измерен.
	   План на год
	                        В том числе по кварталам

	
	
	
	
	         1
	           2
	      3
	        4

	  1
	Количество жилых домов, ремонтируемых текущим ремонтом
	  Шт.
	          32 
	       
	            
	      
	       

	   2 
	Ремонт кровли :  мягкой ( с.с. )
	  Кв.м.
	        800 
	        -       
	       300        
	     400     
	    100

	   3
	Ремонт оконных заполнений
	  Шт.
	          47
	        11
	           6
	       19
	      11

	   4
	Ремонт дверных заполнений
	  Шт. 
	          32
	          8
	           5
	       11 
	       8

	   5
	Ремонт и окраска фасада
	  Кв.м.
	          45
	        -    
	          20  
	       25
	        -  

	   6
	Ремонт внутренней электропроводки
	  М.п.
	        476
	      119 
	        119 
	     119      
	     119  

	   7
	Остекление
	  Кв.м.
	          25
	         3  
	            2
	       12   
	         8

	    8
	Ремонт и ревизия т/узлов
	  Шт.
	          71
	         -
	          41 
	       30  
	         -

	    9
	Ремонт внутридомовых инженерных сетей ( отопления, холодного и горячего водоснабжения )
	  М.п.
	        255          
	        35            
	          90                  
	       95      
	       35


	  10
	Ремонт внутренней канализации
	  М.п.
	         180
	        35
	          55
	       55
	       35

	  11 
	Ремонт внутренних санузлов
	  Шт.
	         720
	      205   
	        160
	     150
	      205

	
	
	
	
	
	
	
	

	   12
	Ремонт полов
	   Кв.м.
	         21
	        6
	         5
	        4  
	        6

	   13
	Косметический ремонт лестничных клеток
	   Кв.м.
	      1925
	     625
	        50 
	     625 
	      625

	   14
	Ремонт стыков стеновых панелей
	   М.п.
	       400
	        - 
	         -
	     400 
	        -

	   15
	Ремонт и устройство скамеек
	   Шт.
	         16
	        -
	         8
	        8    
	        -

	   16
	Ремонт крылец и козырьков
	   Шт.
	         12 
	        -
	         6 
	        6 
	        -

	   17
	Ремонт контейнерных площадок
	   Шт.
	           3 
	        -
	         1
	        2
	        -

	   18
	Ремонт водосточных труб, ливнестоков
	   М.п.
	          38 
	        8
	         8
	      14
	        8

	   19
	Восстановление лестничного отопления
	   Шт.
	           2
	        -
	          -  
	        2
	        -

	   20 
	Замена прожекторов уличного освещения
	   Шт.
	         17 
	        -   
	          -
	       17 
	        - 

	   21
	Завоз песка
	  Куб.м.  
	         80
	        -
	          -
	      80
	        -

	
	
	
	
	
	
	
	


                          Зам.директора  ООО   УО

                        «Первый район Плюс»                                                                                          Т.Н.Храмова
