                                          ПЛАН   И   ИСПОЛНЕНИЕ

                        текущего  ремонта  жилого  фонда  за  2014 год

                           по  ООО   УО  «Первый  район Плюс» .     

	  № п/п
	 Наименование  работ
	 Ед. изм.
	  План
	  Факт



	
	Количество жилых домов, ремонтируемых текущим ремонтом
	 шт.домов
	     32  
	       32

	1
	Ремонт  кровли : с.с.

                             п.сп.
	  кв.м.

  кв.м.
	     650,0

     200,0
	    1770,0

      221,0

	2
	Ремонт оконных заполнений
	    шт.
	       40       
	        44

	3
	Ремонт дверных заполнений
	    шт.
	       28
	        29

	4
	Ремонт и окраска фасада
	  кв.м. 
	      150,0
	      320,0

	5
	Косметический ремонт лестничных клеток
	  кв.м.
	    2500,0
	     3264,0

	6
	Ремонт полов
	  кв.м.
	      25,0
	      75,6

	7
	Ремонт стыков стеновых панелей
	   м.п.
	     500,0
	     869,0

	8
	Ремонт и ревизия т/узлов
	    шт.
	       71
	       71

	9
	Ремонт внутренней электропроводки;

замена
	   м.п.

   м.п.
	     510,0

       50,0
	    513,0

    103,0

	10
	Ремонт внутридомовых инженерных сетей ( отопления, горячего и холодного водоснабжения ) 
	   м.п.
	     210,0
	    867,0 

	11
	Ремонт внутридомовой канализации
	    м.п.
	      230,0
	    382,0

	12
	Ремонт внутренних санузлов
	    шт.
	       660  
	     714

	13
	Ремонт водосточных труб
	    м.п.
	        50,0
	     79,0

	14
	Остекление
	   кв.м.
	        25,0
	     28,8

	15
	Ремонт и устройство скамеек
	     шт.
	        10
	      13

	16
	Ремонт  козырьков входа в подъезд
	     шт.
	        15
	      27 

	17
	Ремонт крылец
	     шт.
	         6
	       9

	18
	Ремонт контейнерных площадок
	     шт.
	         2
	       2

	19
	Восстановление лестничного отопления
	     шт.
	         2
	       3

	20
	Замена общедомовых счетчиков горячей воды и отопления
	     шт.
	         -
	       2

	21
	Замена  эл.счетчиков л/освещения
	     шт.
	         -
	       2

	22
	Замена прожекторов уличного освещения 
	     шт.
	        15
	       23

	23
	Завоз песка
	 куб.м.
	        70,0
	     70,0  


            Директор ООО  УО

          «Первый район Плюс»                                            Л.Н.Горбунова 

